|  |  |
| --- | --- |
|  | Stand: 10.05.2018 |
| Risikoeintrag |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FH Dortmund  Softwaretechnik 2 |  | AgoraB2B |
|  | - |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risiko-ID:** | **Datum** | **Wahrscheinlichkeit** | **Auswirkung:** |
| R1 | 17.04.2018 | moderat | Ernst |
| Beschreibung des Risikos  Bei der Erstellung des OOA Diagramms entstehen schnell viele Klassen und komplexere Funktionen | | | |
|  | | | |
| Kontext / Details  Durch tiefgehende Analyse entstehen schnell viele potenziell gute Ideen zur Gestaltung der versionierte Anwendung | | | |
|  | | | |
| Überwachung / Vermeidung | | | |
| Auf das Wesentliche fokussieren: Produkte, Katalog, Benutzer, Warenkorb etc. | | | |
| Status: | | | |
| Erledigt | | | |
| Verantwortlicher Bearbeiter | | Ersteller | |
| Das Team | | Marco | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risiko-ID:** | **Datum** | **Wahrscheinlichkeit** | **Auswirkung:** |
| R2 | 22.04.2018 | 80 % | hoch |
| Beschreibung des Risikos  Teilnehmer der Gruppe kennen sich zum Teil nicht gut mit der Entwicklung von Java in JavaFX aus | | | |
|  | | | |
| Kontext / Details  Die bisherigen Kenntnisse beruhen auf Entwicklung mit Java Swing | | | |
|  | | | |
| Überwachung / Vermeidung | | | |
| Selbststudium im Anlauf nach der Entwicklungsphase | | | |
| Status: | | | |
| Offen | | | |
| Verantwortlicher Bearbeiter | | Ersteller | |
| Marco | | Marco | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risiko-ID:** | **Datum** | **Wahrscheinlichkeit** | **Auswirkung:** |
| R3 | 22.04.2018 | hoch | hoch |
| Beschreibung des Risikos  Die Gruppenteilnehmer haben bis jetzt noch nicht mit anderen Personen an einem Code gearbeitet | | | |
|  | | | |
| Kontext / Details  Alle Teilnehmer sollen an der Codierung beitragen | | | |
|  | | | |
| Überwachung / Vermeidung | | | |
| GitHub | | | |
| Status: | | | |
| Erledigt | | | |
| Verantwortlicher Bearbeiter | | Ersteller | |
| Andreas | | Andreas | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risiko-ID:** | **Datum** | **Wahrscheinlichkeit** | **Auswirkung:** |
| R4 | 23.04.2018 | niedrig | moderat |
| Beschreibung des Risikos  Beim ersten Mal Runterladen des Codes von GitHub von Teammitglieder war die Ordnung der Projektstruktur nicht mehr vorhanden | | | |
|  | | | |
| Kontext / Details | | | |
| Java Klassen erkannten keine Assoziationen | | | |
| Überwachung / Vermeidung | | | |
| Jedes Mitglied erstellt einmal das gleiche Projekt (mit gleichen Package- und Klassenstruktur) auf seinem PC | | | |
| Status: | | | |
| Erledigt | | | |
| Verantwortlicher Bearbeiter | | Ersteller | |
| Das Team | | Marco | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risiko-ID:** | **Datum** | **Wahrscheinlichkeit** | **Auswirkung:** |
| R2 | 27.04.2018 | 80 % | hoch |
| Beschreibung des Risikos  Die Teilnehmer kennen sind fähig in Programmierung mit JavaFX | | | |
|  | | | |
| Kontext / Details  Studium, gegenseitige Hinweise | | | |
|  | | | |
| Status: | | | |
| Erledigt | | | |
| Verantwortlicher Bearbeiter | | Ersteller | |
| Das Team | | Marco | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risiko-ID:** | **Datum** | **Wahrscheinlichkeit** | **Auswirkung:** |
| R5 | 04.05.2018 | Moderat | Tolerierbar |
| Beschreibung des Risikos  Der Besitzer des Windows Surface kann mit seinem Rechner nicht das GUI mit dem Scene Builder Tool in Intellij IDEA erstellen | | | |
|  | | | |
| Kontext / Details  Die Auflösung und Positionierung der Bearbeitungselemente machen geschickte Arbeit unmöglich | | | |
|  | | | |
| Überwachung / Vermeidung | | | |
| Arbeit an einem anderen Rechner | | | |
| Status: | | | |
| Erledigt | | | |
| Verantwortlicher Bearbeiter | | Ersteller | |
| Andreas Wenzel | | Marco | |